## Slide 1
项目名称+项目编号
项目测试总结 测试启动时间-测试结束时间

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结
测试人员贡献分析

## Slide 3
用文字描述对测试计划的有效性、实用性、可行性进行总结，分析各个阶段计划的偏差，是否有测试原因导致的延期交付
用文字描述需求分析的过程是否规范，并给出项目执行阶段产生的需求类Bug占比和数据
测试用例覆盖率总结，测试类型和测试手段选取总结，测试范围和测试重点判断总结，准出条件的判断
总结测试人员资源投入是否合理，任务负责人安排是否合理
测试计划总结
需求分析总结
测试策略总结
测试人员安排总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
用例执行是否完整，测试对象质量如何，测试用例结果是否真实可靠，检查手段是什么
Testlink截图主页的进度仪表盘，项目总体测试用例执行情况
分析用例执行是否达到测试目的，测试人员执行过程是否达到了用例目的
用例执行结果分析
总体用例执行分析
用例执行效果分析
测试执行阶段总结

## Slide 5
回溯测试计划中每项测试活动是否如期达到测试目的和测试效果
总体和模块的用例内外Bug率，用例内Bug发现效率，如：A模块用例100条，发现Bug10个，A用例的Bug发现效率为10/100=0.1,用例测试类型分布
首轮Bug发现率，用例内Bug发现率，Bug必现率，回归阶段Bug遗漏率
测试活动结果分析
用例有效性分析
Bug发现目标分析
测试活动效果总结
总体Bug分布：严重级别、模块分布，测试手段发现Bug分布
Bug分布分析

## Slide 6
文字描述提测过程和偏差，进行总结
新增发现、累计发现Bug曲线，包括总体的，模块的，分析出优劣
根据模板分析用例外Bug原因，各阶段测试遗漏Bug原因分析（重点是回归测试阶段或者首轮以后发现的影响重大的Bug）
表格方式文字描述遗留Bug的影响、不解决的原因，解决计划
版本提测总结
Bug发现趋势分析
用例外Bug分析
项目遗留Bug分析
测试项目过程总结
回顾项目开展的整个过程，测试过程中遇到的各类问题，内部的和外部的
测试项目问题总结
同类项目测试计划改进、测试用例维护、测试过程中的问题改进
测试质量改进计划

## Slide 7
按模板评分：Bug发现目标、用例需求覆盖率、项目遗留Bug率、Bug收敛速度、Bug发现有效性、RD投诉次数、测试过程规范性
项目组成员用例设计的数量、质量分析（测试类型覆盖、Bug有效性统计、用例外Bug统计）、效率分析
项目组人员测试覆盖的模块数量、复杂度、测试用例执行数量、复杂度
项目组成员Bug发现的数量、Bug发现的严重级别
项目组成员模块Bug发现及解决情况评估
项目组成员测试用例执行效率，所负责模块Bug发现曲线，首轮测试后Bug遗漏情况
测试项目评级
用例设计贡献分析
测试执行贡献分析
Bug发现成果分析
测试质量分析
测试效率分析
测试人员贡献分析

## Slide 8
7.5第一次+7.8第二次
冒烟测试7.5-7.8
第一轮测试7.11-7.27
7.11第一次+7.21第二次
8.3第一次+8.8第二次
第二轮测试8.3-8.8
回归测试8.8-8.9
8.8第一次
版本提测分析
测试时长：4人天
发现Bug:47个(Blocking2,Critical8,Fatal10)
测试时长：22人天
发现Bug:141个(Blocking3,Critical10,Fatal27)
测试时长：12人天
发现Bug:63个(Blocking5,Critical2,Fatal19)
测试时长：4人天
发现Bug:16个(Blocking2,Critical1,Fatal2)

## Slide 9
首轮Bug发现率：70%
Bug发现目标分析
实际188/276=68%
用例内Bug发现率：85%
实际215/276=78%
Bug必现率：95%
实际271/276=98%
回归阶段Bug遗漏率：5%
实际16/276=6%

## Slide 10
Bug发现趋势分析（一）
Chart: 缺陷累计发现趋势关联分析
| 42556 | 42557 | 42558 | 42559 | 42562 | 42563 | 42564 | 42565 | 42566 | 42569 | 42570 | 42571 | 42572 | 42573 | 42574 | 42576 | 42577 | 42578 | 42583 | 42584 | 42585 | 42586 | 42587 | 42588 | 42590 | 42591
缺陷发现数量 | 18 | 23 | 33 | 47 | 64 | 89 | 109 | 125 | 139 | 148 | 154 | 154 | 155 | 162 | 169 | 174 | 187 | 189 | 192 | 197 | 209 | 224 | 246 | 256 | 265 | 265
缺陷解决数量 | 0 | 0 | 0 | 16 | 35 | 57 | 70 | 87 | 97 | 101 | 111 | 112 | 141 | 146 | 151 | 151 | 156 | 158 | 164 | 167 | 178 | 193 | 206 | 215 | 223 | 224
严重缺陷发现数量 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 30 | 36 | 40 | 46 | 47 | 48 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 70 | 82 | 86 | 90 | 93
冒烟测试7.5-7.8
第一轮测试7.11-7.27
第二轮测试8.3-8.8
回归测试8.8-8.9

## Slide 11
Bug发现趋势分析（二）
Chart: 新增缺陷发现趋势分析
| 42556 | 42557 | 42558 | 42559 | 42562 | 42563 | 42564 | 42565 | 42566 | 42569 | 42571 | 42572 | 42573 | 42574 | 42576 | 42577 | 42578 | 42583 | 42584 | 42585 | 42586 | 42587 | 42588 | 42590 | 42591
缺陷发现数量 | 18 | 5 | 10 | 14 | 17 | 25 | 20 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 13 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | 22 | 10 | 9 | 11
冒烟测试7.5-7.8
第一轮测试7.11-7.27
第二轮测试8.3-8.8
回归测试8.8-8.9

## Slide 12
总体Bug数据分析（一）
Chart: Bug严重等级分布
Chart: 新增Bug模块分布
Chart: Bug严重等级分布
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 13 | 21 | 59 | 113 | 70
Chart: 新增Bug模块分布
| 官网 | 账户管理系统 | 开发者中心 | 开发者应用管理 | 应用商店后台
 | 130 | 3 | 68 | 63 | 11
Chart: Bug状态统计
| New | Accept | Reopen | Monitor | Need Clarification | Pending | Not Reproduce | Fix | Closed
 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 1 | 1 | 232
Chart: Bug产生原因分布
| 编码引入 | 设计阶段 | 修改引入 | 需求变更 | 需求阶段
 | 161 | 32 | 30 | 6 | 44
Chart: Pending Bug严重级别统计
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 2 | 5 | 6 | 15 | 4

## Slide 13
总体Bug数据分析（二）
Chart: Bug严重等级分布
Chart: 新增Bug模块分布
Chart: Bug严重等级分布
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 13 | 21 | 59 | 113 | 70
Chart: 新增Bug模块分布
| 官网 | 账户管理系统 | 开发者中心 | 开发者应用管理 | 应用商店后台
 | 130 | 3 | 68 | 63 | 11
Chart: 模块与严重级别Bug统计分析
| 官网 | 开发者中心 | 开发者应用管理 | 应用商店后台 | 账户管理系统
Blocking | 8 | 1 | 4 | 0 | 0
Critical | 13 | 2 | 3 | 2 | 0
Fatal | 30 | 16 | 10 | 3 | 0
Medium | 50 | 25 | 30 | 5 | 3
Low | 29 | 24 | 16 | 1 | 0

## Slide 14
用例外Bug分析（一）
Chart: Bug发现手段统计
| 安全测试 | 场景测试 | 功能测试 | 功能交互 | 兼容测试 | 界面测试 | 数据检查 | 性能测试 | 压力测试 | 异常测试 | 中断测试
 | 4 | 1 | 27 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1
Chart: Bug引入原因分布
| 编码引入 | 设计阶段 | 修改引入 | 需求变更 | 需求阶段
 | 25 | 13 | 9 | 0 | 14
Chart: Bug严重级别分析
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 1 | 4 | 10 | 30 | 16
Chart: 新增Bug模块分布
| 官网 | 账户管理系统 | 开发者中心 | 开发者应用管理 | 应用商店后台
 | 17 | 22 | 10 | 10 | 2

## Slide 15
用例外Bug分析（二）
Chart: 各个测试阶段统计
| 令狐绍君 | 田花 | 周智 | 回归测试
 | 12 | 47 | 1 | 5

## Slide 16
总体用例执行效果分析

## Slide 17
冒烟用例执行效果分析
冒烟测试7.5-7.8
质量特性划分
用例优先级划分
用例集划分

## Slide 18
第一轮用例执行效果分析
第一轮测试7.11-7.27
质量特性划分
用例优先级划分
用例集划分

## Slide 19
第二轮用例执行效果分析
第二轮测试8.3-8.8
质量特性划分
用例优先级划分
用例集划分

## Slide 20
回归用例执行效果分析
回归测试8.8-8.9
质量特性划分
用例优先级划分
用例集划分

## Slide 21
测试人员贡献分析（一）
Chart: 测试人员缺陷发现统计
| 令狐绍君 | 田花 | 周智 | 梁丹
总缺陷数 | 77 | 156 | 16 | 23
Blocking | 6 | 3 | 4 | 0
Critical | 5 | 6 | 9 | 0
Fatal | 12 | 39 | 3 | 2
Medium | 36 | 69 | 0 | 8

## Slide 22
测试人员贡献分析（二）
Chart: 测试人员缺陷发现阶段统计
| 冒烟测试 | 第一轮测试 | 第二轮测试 | 回归测试
令狐绍君 | 18 | 41 | 15 | 4
田花 | 26 | 90 | 33 | 7
周智 | 2 | 12 | 1 | 1
梁丹 | 0 | 5 | 18 | 0
Chart: 用例外Bug统计
| 令狐绍君 | 田花 | 周智
 | 12 | 47 | 1
Chart: 测试用例设计数量统计
| 周智 | 令狐绍君 | 田花
 | 30 | 440 | 370

## Slide 23
测试人员贡献分析（三）
有价值Bug统计

## Slide 24
头脑风暴-如何改进测试过程

## Slide 25
END