## Slide 1
2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
内容创建2.X | NA | NA | NA | NA
内容创建3.0 | 250 | 50% | 40% | 60人天
内容创建3.0.X | 183 | 27% | NA | 10人天
内容创建3.10 | 71 | NA | 50% | 16.5人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
内容创建2.X | NA | NA | NA | NA | NA | NA
内容创建3.0 | 3 | 5轮提测/N次提测 | 大约2000 | 148/81/64 | 35/7 | 60人天
内容创建3.0.X | 0 | 1轮提测/2次提测 | 183 | 50//9 | 50/8 | 10人天
内容创建3.10 | 2 | 3轮测试/4次提测 | 172 | 36/34/3 | 2/0 | 16.5人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
NA | NA | NA | NA | NA
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
内容创建2.X | 2016-01-01至2016-08-14 | NA | NA | NA | NA | NA
内容创建3.0 | 2016-08-15至2016-10-15 |  | 需求变动频繁，细节问题三方澄清不清楚。 | 项目计划未根据需求变动实时更新，对于项目计划的里程碑执行不到位。 | 版本质量如此差的情况下，测试对于重复多次出现的BUG没有懈怠。 | 对于测试对象了解不够，停留在功能表象。
内容创建3.0.X | 2016-10-15至2016-12-16 | 0 | 迭代版本，修复缺陷穿插小需求功能，由于功能少而小相关人员澄清清楚。 | 计划细分，更新及时；迭代迅速；计划变动灵活。 | 版本迭代速度迅速，有力保障了版本发布。 | NA
内容创建3.10 | 2016-11-15至今 | 2 | 细节问题三方澄清不清楚。 | 项目计划对于时间节点的把控较弱。 | 版本质量趋好，流程渐规范。 | 中间穿插版本计划合入内容创建3.0，测试计划，测试策略应变不及时。
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.项目起止时间：项目立项到项目结束，如1.1-2.1
3.提测进度偏差：提测进度偏差，单位是工作日
4.需求质量总结：客观描述产品经理输出的需求文档质量
5.项目计划总结：客观描述项目经理对于项目计划时间和资源安排的质量
6.测试亮点：测试团队在项目上工作亮点、突出贡献
7.测试不足：测试团队在项目上的不足

## Slide 7
END