## Slide 1
2016年IPS项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
IPS V1.0 | 266 | 100% | 151/266=0.57 | 6人天
IPS V2.0.1 | 218 | 100% | 144/218=0.66 | 12人天（包括版本迭代更新用例维护）
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
IPS V1.0 | 2 | 2轮测试/4次提测 | 910 | 160/151/19 |  | 18人天
IPS V2.0.1 | 1 | 6轮测试（包含5轮迭代测试）/9次提测 | 610 | 146/144/20 |  | 15人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
IPS V2.0.1 | 权限控制 | 测试设置不同权限的角色赋予给用户，验证权限是否正确 | 3/0 | 保证重新开发的权限模块功能的正确性
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
IPS V1.0 | 2016.09.06—2016.09.30 | 延迟1天 | 需求文档只说明了主要业务流程，针对部分需求更新没有及时更新文档，没有具体细节的规范说明，需要在后续跟产品确认了解具体需求 | 项目计划时间和资源安排合理 | 1、交叉测试，确保覆盖全面 | 需要随时跟产品和开发沟通，确保信息对等
IPS V2.0.1 | 2016.11.07---2016.12.21 | 延迟1天 | 目前只有线框图，没有规范文档，线框图中无具体需求细节说明，需要跟产品沟通确认细节；在产品，开发和测试三者之间会造成信息不对等的情况 | 项目计划时间和资源安排合理，根据开发进度会做出计划调整和人力调整 | 1、交叉测试，确保覆盖全面 2、在提测时间延迟的情况下，测试加班追回进度 | 需要随时跟产品和开发沟通，确保信息对等；在回归和验收测试阶段只覆盖了主流程的基本功能，忽略了一些常规覆盖场景的测试
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.项目起止时间：项目立项到项目结束，如1.1-2.1
3.提测进度偏差：提测进度偏差，单位是工作日
4.需求质量总结：客观描述产品经理输出的需求文档质量
5.项目计划总结：客观描述项目经理对于项目计划时间和资源安排的质量
6.测试亮点：测试团队在项目上工作亮点、突出贡献
7.测试不足：测试团队在项目上的不足

## Slide 7
END