## Slide 1
2016年项目测试总结
2016.1-2016.12

## Slide 2
-----
测试用例设计总结
测试项目过程总结
专题测试总结
产品线测试总结

## Slide 3
测试用例设计总结
项目名称 | 测试用例数量 | 需求覆盖率 | 用例有效性 | 资源投入
C1000S | 589 | 1% | 129/589 | 35人天
C1000 | 70 | 暂无 | 暂无 | 20人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.测试用例数量：包括项目测试准备阶段所有用例编写数量
3.需求覆盖率：100减去版本发布后所有反馈的问题个数（需求已包括）%
4.用例有效性：用例内Bug数/用例设计数量，越接近1，有效性越高
5.资源投入：需求分析+测试用例设计阶段投入的总人天数

## Slide 4
测试项目过程总结
项目名称 | 冒烟测试次数 | 系统测试版本数 | 测试用例总执行数 | Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上数量 | 用户问题总数/Fatal以上Bug数 | 资源投入
C1000S | 3轮 | 2轮 | 644 | 172/129/66/ | 2/2 | 30人天
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.冒烟测试次数：冒烟测试阶段通过所提测的版本数
3.系统测试版本数：按轮/次格式填写，如2轮测试/6次提测
4.测试用例总执行数：整个项目阶段所执行的测试用例数量，包括多次重复执行
5.Bug发现总数/用例内Bug总数/Fatal以上总数：例如1000/700/300
6.用户问题总数/Fatal以上Bug数：测试交付出去后所发现的问题总数，如100/50
7.资源投入：项目测试阶段，测试执行活动的独占时间，不包括测试准备阶段时间

## Slide 5
专题测试总结
产品线 | 专题测试名称 | 专题测试内容 | Bug发现总数 | 专题测试价值体现
C1000S | 长时间压力测试、拼接效果、连续点击压力测试、客户端兼容性 | 长时间压力测试：观察长时间直播、长时间预览、长时间录制等功耗、结束后的基本功能验证；拼接效果：测试不同距离的拼接效果，包括1m、5m、30m+的效果，主要观察色彩、错位、过缝；连续点击压力测试：主要测试相机的硬件和软件的连续点击情况：包括开关机按钮、直播开关等；客户端兼容性：主要测试不同系统下的客户端的功能 | 5 | 长时间压力测试，能够发现比较多的问题，并且对硬件的性能有更加深入的了解，比如长时间直播后会影响哪些硬件
1.产品线：如K2、H1000、幻视、智汇教育
2.专题测试名称：如分辨率对比、安全支付、H1000功耗、竞品对比
3.专题测试内容：具体测试内容
4.发现Bug总数：按Bug发现数/Fatal以上格式填写，如100/50
5.专题测试价值体现：该项测试活动的直接贡献

## Slide 6
产品线测试总结
项目名称 | 项目起止时间 | 提测进度偏差（天） | 需求质量总结 | 项目计划总结 | 测试亮点 | 测试不足
C1000S | 2015/10~至今 | 15 | 需求文档的正确率在95%以上，偶尔会有一两条需要修改 | 项目计划安排比较合理，但与测试沟通较少，很多时候都是测试追着去问项目经理 | 在展会中能够全力支持，并且在多个展会中收到反馈的问题只有2个，几乎没有出现影响展会的问题出现 | 对于项目的总结能力有待提高
1.项目名称：参与测试的项目名称产品线+版本号组成，如K2 0.7.0.11 B005
2.项目起止时间：项目立项到项目结束，如1.1-2.1
3.提测进度偏差：提测进度偏差，单位是工作日
4.需求质量总结：客观描述产品经理输出的需求文档质量
5.项目计划总结：客观描述项目经理对于项目计划时间和资源安排的质量
6.测试亮点：测试团队在项目上工作亮点、突出贡献
7.测试不足：测试团队在项目上的不足

## Slide 7
END