## Slide 1
2016 Q4教育项目测试总结
2016.10-2016.12

## Slide 2
-----
测试准备阶段总结
测试执行阶段总结
测试活动效果总结
测试项目过程总结

## Slide 3
1.在Q4阶段，每个版本的测试执行均按测试计划执行，在需求和项目任务有变更时，测试计划均同步更新，且有发邮件告知项目组；
2.每个阶段测试执行的质量偏差和时间偏差记录且统计到报告中，未发生测试原因导致项目延期的情况。
1.Q4阶段有一些小的需求调整，在项目初期产品会组织需求会议讨论调整内容，后会邮件告知项目组；
2.Q4共产生bug数为372条，因需求变更导产生的bug为4条，Critical级别1条。
1.测试用例按规范设计，需求全覆盖，一次评审通过；
2.教育项目Q4阶段共提交bug 372个，用例外bug 16个， 用例外缺陷发现率小于15%；
3. 用户阶段无漏测发生；
4.用户阶段无fatal及以上级别的bug产生。
测试计划总结
需求分析总结
测试策略总结
测试准备阶段总结

## Slide 4
用例执行结果分析
测试执行阶段总结
教育项目在Q4季度共发布了三个小版本，即web1.1、web1.2、web1.3，上线之后无线上bug反馈，用例执行情况：
项目阶段 | 分配用例数 | 执行用例数 | 执行完成度 | 发现bug数 | 非编码引入
冒烟 | 263 | 263 | 100% | 88 | 29
第一轮 | 663 | 663 | 100% | 137 | 47
第二轮 | 399 | 399 | 100% | 86 | 30
回归 | 199 | 199 | 100% | 18 | 13
验收 | 122 | 122 | 100% | 7 | 5
教育项目10月到12月共提交bug 372个，其中36个bug为1.4版本；
冒烟和第一轮测试发现bug数为225个，第二轮编码引入bug 56个，回归阶段编码引入bug 5个且为Medium；由此可见编码引入bug在冒烟和第一轮测试发现BUG率未低于70%，非修改引入的影响较严重的BUG未遗留到最后一轮测试才发现

## Slide 5
10-12月教育项目用例数663条，发现Bug372个，用例外16个，Bug发现效率为356/663=0.54；
测试活动结果分析
用例有效性分析
测试活动效果总结
测试目的 | 是否达到
1.识别程序相关的严重问题尽早暴露 | 是
2.版本必修改问题验证以及需求相关模块的全量测试 ，保证教育所有功能模块的主要流程正确 | 是
3.从用户的使用角度出发，尽可能的模拟真实用户的使用情况对系统进行测试及提出优化建议； | 是
4.冒烟和第一轮测试发现BUG率不低于70%，非修改引入的影响较严重的BUG不能遗留到最后一轮测试才发现； | 是
5.使用一切可能的测试手段发现bug，不将fatal及以上级别的问题遗留到客户处； | 是

## Slide 6
Bug发现率：
Bug发现目标分析
测试活动效果总结
项目阶段 | 编码引入bug数 | bug发现率
冒烟测试 | 57 | 28%
第一轮测试 | 87 | 42%
第二轮测试 | 56 | 27%
回归测试 | 5 | 2%
验收测试 | 2 | 1%
用例内bug发现率、bug发现率：
bug总数 | 用例外bug | 用例内bug发现率 | 必现数 | 必现率
372 | 16 | 95.60% | 317 | 85.20%
从图表可以看出，冒烟+第一轮发现bug率不低于70%，测试目的已达到

## Slide 7
测试活动效果总结
总体Bug分布：严重级别、模块分布，测试手段发现Bug分布
Bug分布分析
Chart: bug严重级别分布
| Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
 | 13 | 26 | 90 | 176 | 67
Chart: bug模块分布
| 组卷 | 上传核对 | 统计分析 | 错题研究 | 我的作业 | 用户中心 | 超级后台 | 建议 | 班级管理 | 错题本 | 学习曲线 | 登录 | 消息系统
 | 71 | 74 | 49 | 36 | 26 | 26 | 17 | 23 | 12 | 12 | 12 | 11 | 3
Chart: 测试手段发现bug分布
| 功能测试 | 功能交互 | 兼容测试 | 界面测试 | 数据检查 | 异常测试
 | 274 | 19 | 8 | 28 | 6 | 37
Blocking | Critical | Fatal | Medium | Low
13 | 26 | 90 | 176 | 67

## Slide 8
版本提测总结
测试项目过程总结
版本号 | 质量过程 | 时间偏差 | 版本总结
web1.1 | 后台代码重构未在提测范围，实际开发重构了后台代码，风险未进行评估 | 冒烟提测时间延迟5天 项目总体进度延期4天 | 1.pending问题较多，系统易用性不强 2.线上老数据存在较多问题，图片撕裂，数据丢失 3.发布线上版本验收测试发现配置问题影响使用，布置风险高
web1.2 | 提测内容不完善，部分bug并未修复 | 第一轮提前1天提测 项目按计划中时间上线 | 开发fix的bug，验证时发现并未修复成功，或者引入新问题的情况较严重
web1.3 | 上传word、作业包、excel等多进程时，易导致MQ失败，未排查出原因 | 项目总体进度延期2.5天 | 1.本版本需要修复的bug部分未修改完全，提测后继续pending 2.第一轮测试通过后，修改bug引入问题较多 3.合入代码质量较差，提测版本达到16个

## Slide 9
用例外Bug分析
测试项目过程总结
ID | 跟踪 | 类别 | 严重级别 | 状态 | 主题 | 引入阶段 | 发现阶段 | 是否用例范围内
14975 | 缺陷 | 组卷 | Medium | Monitor | [FN][组卷][V1.3]多进程存在较高风险，多进程发MQ混乱易出现失败现象（5/5） | 设计阶段 | 第一轮 | 否
14923 | 缺陷 | 错题本 | Medium | Closed | [FN][学生端][V1.3]错题本添加查看错误原因，只有一个原因时，取消选中保存无任何提示，保存成功仍然展示错误原因（5/5） | 编码引入 | 冒烟测试 | 否
14136 | 缺陷 | 核对 | Medium | Closed | [FN][核对][V1.1][Testedu]核对时输入大于小题最高分的分值也能保存成功（5/5） | 编码引入 | 回归测试 | 否
13937 | 缺陷 | 建议 | Medium | Fix | [FN][核对][V1.1]有ABC三面试卷时，展开图片下翻时顺序有误（10/10） | 编码引入 | 第二轮 | 否
13926 | 缺陷 | 组卷 | Fatal | Closed | [FN][组卷][V1.1]预览试卷时将试题全部删除，点击保存答题卡无响应无提示（10/10） | 修改引入 | 第二轮 | 否
13921 | 缺陷 | 登录 | Medium | Closed | [FN][忘记密码][V1.1][Testedu]忘记密码输入注册未激活的邮件提示“验证码错误”(5/5） | 编码引入 | 第二轮 | 否
13896 | 缺陷 | 组卷 | Low | Closed | [需求][生成试卷][V1.1][Testedu]A3试卷的pdf名称都显示为“默认标题”(5/5） | 编码引入 | 第二轮 | 否
13826 | 缺陷 | 学习曲线 | Medium | Rejected | [UX][学生端][V1.1]学生端在学习曲线/正确率/知识图谱来回切换时，年级每次需重新选择（10/10） | 设计阶段 | 冒烟测试 | 否
13463 | 缺陷 | 组卷 | Low | Closed | [FN][新建试题][V1.1]新建试题插入图片，选中此图，滑动鼠标滚轮后选中框与图片分离（10/10） | 编码引入 | 冒烟测试 | 否
13416 | 缺陷 | 建议 | Low | Closed | [fn][答题卡][V1.1]答题卡上传图片时，没有高宽度限制（10/10） | 设计阶段 | 第一轮 | 否
13350 | 缺陷 | Bug | Fatal | Closed | [FN][超管后台]教师账号管理，点击编辑后，未进行修改，直接点击“确定”，显示“操作状态错误” | 编码引入 | 第一轮 | 否
13190 | 缺陷 | 建议 | Low | Closed | 教师、学生端生成的PDF文件是自动生成的文件名，而不是试卷对应的名称。 | 编码引入 | 集成测试 | 否
13035 | 缺陷 | Bug | Low | Closed | [fn][错题研究][V1.1]错题研究里的错题类型转移，当没有选择类型时点击提交，没有提示信息（10/10） | 设计阶段 | 第一轮 | 否
12979 | 缺陷 | Bug | Medium | Closed | FN】【统计分析】【v1.1】管理后台中，教师教学班级已重新配置，在教师端统计分析页面未同步更新（10/10） | 编码引入 | 冒烟测试 | 否
12954 | 缺陷 | 建议 | Low | Closed | 【UX】答题卡答题卡不能跨页显示，导致页底答题框区域过小（10/10） | 需求引入 | 第一轮 | 否
12634 | WEB教师端 | Bug | Low | Closed | [ux][统计分析试卷报告][V1.0.2]点击优分/合格/低分其中一个饼形图，其他两个都会刷新（10/10） | 设计阶段 |  | 否
10月到12月共提交bug 372个，用例外的bug数量为16，产生的主要原因：
  体验建议类且级别为low的bug数量为8，占比8/16=50%；
  部分bug是超管后台的，因超级后台一直未正式提测，目前未做全部用例设计；
  其余部分在设计用例时未覆盖完整，遗漏某些特殊场景；

## Slide 10
测试项目过程总结
提测内容不完整，计划在本版本未完整修复地又继续pending；
Fix的bug在验证时未修复的情况较严重，到1.3版本有所改善；
修改问题引入新问题情况占比较高；
代码合入质量有待提高，布置环境时配置需要谨慎检查；
老数据问题一直存在部分图片撕裂的情况，未得到完整的修复方案；
服务器不稳定，线上环境也会偶尔出现服务器问题，未排查到原因，持续跟踪状态；
测试项目问题总结
每轮测试结束及时维护和更新测试用例，尤其关注测试用例外发现的bug测试场景；
项目情况更新后测试计划及时更新，且须在版本总结或者报告邮件中体现测试计划的同步更新；
经过系统测试过的大版本，须有项目总结文档输出，有真实数据为依据，且根据总结改善测试方法、测试手段和测试策略；
测试质量改进计划

## Slide 11
END